|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Hora | Actividad realizada | Participantes | Resultado / Acuerdo |
| 08/04/2025 | 16:00 | Reunión inicial de grupo, reparto de roles y definición de idea | Todos los integrantes | Se decidió desarrollar una aplicación bancaria como proyecto. |
| 10/04/2025 | 17:00 | Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales | Todos los integrantes | Se listaron 5 requerimientos funcionales y 2 no funcionales. |
| 12/04/2025 | 16:30 | Elección de tecnologías y herramientas | Todos los integrantes | Se acordó usar Java, NetBeans y MySQL, con arquitectura en 3 capas. |
| 13/04/2025 | 17:00 | Diseño preliminar de interfaz y estructura de carpetas/proyecto | Todos los integrantes | Se bocetaron pantallas y se organizaron las carpetas: GUI, Logica, Datos. |
| 15/04/2025 | 16:00 | Definición de módulos/componentes a implementar en el parcial | Todos los integrantes | Se definieron los módulos: Registro, Login, Transferencias, Historial. |
| 17/04/2025 | 16:30 | Creación de documentos de alcance y requerimientos | Todos los integrantes | Se completaron los documentos en Word con toda la información revisada. |

**Bitácora de reuniones**